2025.12.19.   10:00-11:00   PPT修改

P1 内容只写技术原理和技术比较，风险控制内容放在最后。

P2~P3 将上述六种方案汇总为表格形式供选择

+ 表格名称：《备选概念方案选择》

| 方案 | 原理 | 性能优劣 | 场景 | 可行性 | 成本 | 可靠性 | 成熟度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简述 | 说明方案的加热速率/加热时间/噪音问题，最好做一个可量化的数据比较 | 驻车或 全场景可行 | 与改动多少有关，不改的肯定是高，改电池、电机加装置的是低 | 这里得给一个数据参考，前面介绍的时候加成本明细，包括零部件成本和系统成本 | 与方案本身性能优劣有关，更复杂的方案可靠性会高一些 | 技术应用情况 | 可以给两到三个方案供选择（可行性最高的，性能相对最好的） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据改动大小的不同，这六种方案有各自的侧重介绍方式：（1）方案1改动最小，可行性最高，但可靠性风险需要评估，着重分析其风险影响；（2）方案2要加钱，就得分析可行性；（3）方案3无评价，可看情况省略；（4）改动较大，分析可行性；（5）改动较大，分析可行性；（6）要与外部配合，可行性不高。另外为了清晰展示可以给不同的方案打✅打❌。

P4

路线图主要是时间节点上有一些调整，TDR3和TDCP放到台架的性能验收之后，前后脚挨在一起，后面才到整车测试的事情

P5 资源与投入

将其分成了仿真、台架、整车三部分，主要讲清楚实验有哪些项目（方案也要有），和费用预估。

|  | 实现方法 | 测试方案 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仿真 | 委外或采购设备自行测试 | 1.电芯测试（如果委外，多少钱，在谁家做，测试花多少时间） 2.Pack测试（如果买设备自己做，有哪些设备，多少钱，找谁买，测试花多少时间） | 建议采用什么方式，共花多少钱， |
| 台架 | 与其他部门协调 | 要多少台架、哪个部门有、要测什么试验，需要购买什么装置，多少钱，时间测多久 |  |
| 整车 |  | 类似台架 |  |

暂时先完成一个框架（具体结构自行调整），主要写仿真的部分，台架和整车部分可以先写一个大概的测试项目，等后面交流完，结合商院已有的资源再改

++风险控制，

按照前文内容，可以再加一个，有外部电路后有什么风险